| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度部门项目支出绩效自评情况汇总表 |
| 主管部门（盖章）： | 单位：万元 |
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年 执行数 | 项目资金绩效自评得分 |
|  |  |  | 年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 |  |  |
|  | 南昌市新建区105国道至怪石岭旅游专用公路工程项目部 | 南昌市新建区105国道至怪石岭旅游专用公路工程 | 1322.69 | 0 | 1322.69 | 1217.40 | 83 |
| 开展绩效自评项目合计 | 1322.69 |  | 1322.69 | 自评价 平均分 | 83 |
| 2020年部门项目支出总额 | 1322.69 |  | 1322.69 | 部门项目总个数 | 1 |
| 财政业务股室审核意见（盖章）： |

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务股室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件2：

2020年度部门项目支出绩效自评总报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目依据新发改字[2017]370号《关于新建区105国道至怪石岭旅游专用公路工程可行性研究报告的批复》文件批准实施。该项目为2018年省级重点推进前期工作农村公路建设项目乔东线至施家项目部，并拟按品质工程进行建设。项目位于新建区北部，起于105国道，终于新建区怪石岭景区大门口处，路线全长为2.458公里，本项目采用旅游专用公路，平纵指标参照三级公路标准，设计速度采用40公里/小时。项目总投资3081.9万元，资金来源区财政和争取上级补助资金。

（二）项目绩效目标

按照三级公路标准建设，打造旅游专用公路，提高该公路的运行能力和服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对新建区105国道至怪石岭旅游专用公路工程所有支出资金进行绩效评价是为了更好的了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况以及取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价基本原则：1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。2、全面系统原则。项目支出绩效管理贯穿于整个项目支出各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。3、公正公开原则。项目支出绩效符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。4、绩效相关原则。针对项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

项目支出绩效管理主要依据：《预算法》及其他相关绩效文件

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，区交通运输局成立了自评工作领导小组，由张平凤任组长，程文华任常务副组长，裴京、涂继标任副长，领导小组下设办公室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，领导小组定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问題，由分管财务副局长程文华牵头实施预算绩效管理工作，协调各相关科室密切配合，确保我局预算绩效管理工作顺利推进。在自评过程发现问题、查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表可参照附件3）

单位自评83分，自评结果见附件3

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目依据新发改字[2017]370号《关于新建区105国道至怪石岭旅游专用公路工程可行性研究报告的批复》批准实施。

# （二）项目过程情况。

# 整个工程项目根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，但在前期的征地拆迁的过程中遇到了一定的困难。

# （三）项目产出情况。

# 本项目为美丽生态文明示范路，建成后可以解决周边群众出行难，出行安全以及环境污染问题，在解决人民出行难的基础上让人民出行环境变美。

# （四）项目效益情况。

# 本项目实施后改善了溪霞镇及周边乡镇人们出行便利，并为怪石岭旅游项目带来一定的经济价值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建议上级财政部门按工程进度下拨工程款，便于及时完成上级下达计划；工程前期过程花费时间较长，影响工程进度，建议有关部门加快审批时间。

附件3:

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 南昌市新建区105国道至怪石岭旅游专用公路工程 |
| 主管部门 | 南昌市新建区交通运输局 | 实施单位 | 南昌市新建区105国道至怪石岭旅游专用公路工程项目部 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 1322.69 | 1322.69 | 1217.4 | 10 | 92% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1228.32 | 1191.64 | — | 97% | — |
|  | 上年结转资金 |  | 94.38 | 25.76 | — | 27% | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 主体工程完工 | 主体工程已全部完工 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 公路全长2.458公里 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 路基工程质量达标（3分） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 排水、防护工程质量达标（2分） | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 路面工程质量达标（3分） | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 桥梁、隧道工程质量达标（2分） | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 涵洞工程质量达标(2分) | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 交通安全设施质量达标（2分） | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 环保工程质量达标（1分） | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 工程期限：整个工程期限为期一年，在期限内完工（5分），延期一年扣3分，延期一年以上为0分 | 1年 | 40% | 5 | 2 | 前期征地拆迁工作延缓造成主体工程无法开展 |
|  |  | 成本指标 （10分） | 工程投资概算价为2753万元 | 2753 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标（10分） | 项目实施后带动怪石岭旅游项目（5分） | 100% | 90% | 5 | 2 |  |
|  |  |  | 带动公路沿线居民旅游副业的发展（5分） | 100% | 90% | 5 | 3 |  |
|  |  | 社会效益 指标（10分） | 解决周边群众出行难（2分） | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 缩短了城乡间距离，促进城乡之间就业、亲戚走访，增加人民幸福感（3分） | 100% | 95% | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 修路给沿线带来的交通便利，对当地的货物运输方便、招商引资、投资建厂起到了较好的效果（5） | 100% | 90% | 5 | 4 |  |
|  |  | 生态效益 指标（5分） | 打造美丽生态文明示范路，美化亮化公路环境 | 100% | 80% | 5 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 100% | 60% | 5 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 大于90% | 80% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 83 |  |